# PRD — STLAI Asset Generator

MVP de Validação para Vibe Coding

## Identificação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa | STLFLIX |
| Subbrand | STLAI (IA aplicada ao desenvolvimento de drops) |
| Produto | STLAI Asset Generator |
| Tipo | Ferramenta interna |
| Versão | MVP de validação (HTML/CSS/JS local) |
| Demo Day | 08/05/2026 |
| Status | PRD aprovado, pronto para vibe coding |

## 1. Visão geral

A STLFLIX desenvolve drops de produtos digitais para impressão 3D. O time de desenvolvimento prepara variações dos produtos (bobbleheads, chaveiros, fidgets, displays, home decor, caixas temáticas, produtos baseados em SVG e personagens 3D) e enfrenta um gargalo recorrente: a geração manual de assets visuais para liberação de qualidade, que consome entre 10 e 30 horas por drop.

O STLAI Asset Generator é uma ferramenta interna que automatiza essa etapa, permitindo geração em lote de:

- Personagens 3D (com integração à Tripo).

- SVGs a partir de imagens estilizadas.

- SVGs textuais estilizados.

A ferramenta não substitui a aplicação manual nos produtos (Blender, booleanas, montagem). Ela acelera apenas a etapa de geração dos insumos visuais.

## 2. Contexto e problema (DORA)

### Dor

Time de desenvolvimento de drops da STLFLIX, em especial designers responsáveis por preparar variações para qualidade.

### Observação

A geração de assets visuais (imagens, SVGs e bases 3D) é feita manualmente, item por item. Para cada variação:

- Buscar referência visual.

- Pensar no estilo adequado.

- Criar e ajustar prompt.

- Gerar imagem.

- Testar variações.

- Converter em SVG ou modelo 3D.

- Gerar arquivos utilizáveis.

- Repetir para cada item do drop.

Em drops com múltiplas variações, esse processo consome 10–30 horas (estimativa) e se torna gargalo recorrente na etapa final.

### Resultado esperado

Reduzir o tempo de geração de assets por drop de 10–30h para 3–8h (estimativa).

### Agora

Demo Day em 08/05/2026 (apresentação interna no contexto de aprendizado coletivo de vibe coding).

### Frase síntese

O time de drops da STLFLIX perde 10–30h por projeto gerando assets manualmente item a item, tornando a etapa final um gargalo. Meta: reduzir para 3–8h até o Demo Day.

## 3. JTBD (Jobs to Be Done)

### Persona primária — Designer de produtos

Job principal: > “Quando chego na etapa de preparar os produtos para qualidade, eu quero gerar rapidamente todas as variações visuais necessárias, para conseguir liberar o drop sem perder horas em tarefas repetitivas.”

Situação que dispara o job: definição do produto pronta, é necessário criar todas as variações para validação, impressão e mídia.

Critério de sucesso: > “Consegui gerar todas as variações que preciso de forma rápida e consistente, sem ficar repetindo o mesmo processo manual várias vezes.”

### Persona secundária — Time de pesquisa e concept

Pode usar a ferramenta como complemento de pesquisa, especialmente o Fluxo 1 (geração de personagens 3D) para explorar conceitos. Não é foco prioritário do MVP. A ferramenta pode evoluir para atendê-los de forma mais específica em versões futuras.

## 4. Solução

Pipeline semi-automatizado para geração de assets visuais. A partir de inputs estruturados (imagem de referência + biblioteca curada + prompt), a ferramenta gera variações em lote de:

- Imagens estilizadas em formato collectible (Fluxo 1).

- SVGs estilizados a partir de imagens da biblioteca (Fluxo 2).

- SVGs textuais com estilo aplicado por imagem de referência (Fluxo 3).

No Fluxo 1, as imagens aprovadas são enviadas para a API da Tripo para geração dos modelos 3D base. A aplicação final dos assets nos produtos continua manual — o foco do MVP não é automatizar Blender, booleanas, montagem ou posicionamento.

## 5. Fluxos detalhados

### 5.1. Fluxo 1 — Personagem 3D

Objetivo: gerar personagens em 3D a partir da combinação de uma imagem de referência (define pose/composição) + personagens da Biblioteca A (define identidade visual) + prompt base + bloco extra opcional.

APIs envolvidas: - OpenAI GPT-Image-2 — geração das imagens a partir de duas imagens + prompt. - Tripo — conversão das imagens aprovadas em modelos 3D.

Jornada do usuário:

- Usuário acessa a Home (lado esquerdo): faz upload da imagem de referência (que define pose/composição), preenche o campo de instruções adicionais (bloco extra) se quiser, e clica no botão Biblioteca A para iniciar o Fluxo 1.

- Tela de seleção da Biblioteca A:

  - Grid com os personagens da Biblioteca A (visualização + nome).

  - Seleção múltipla via clique (até 20 itens).

  - Contador “X de 20 selecionados”.

  - Botão Gerar imagens (ativa só com upload na Home + ao menos 1 personagem selecionado).

- Tela de preview das imagens geradas:

  - Mesma interface da Biblioteca A (grid de cards com clique para selecionar), mas exibindo as imagens geradas pela OpenAI (1 por personagem selecionado).

  - Seleção múltipla via clique para definir quais avançam para a Tripo.

  - Botões: Voltar | Avançar para 3D (ativo só se ao menos 1 selecionado).

- Tela de configuração 3D (parâmetros da Tripo):

  - Lista compacta dos personagens selecionados.

  - Parâmetros da Tripo: Versão do Modelo (dropdown), Mesh Resolution (toggle Standard/Ultra), Polycount (slider com opção Auto), Formato de saída (dropdown, padrão GLB), Nome do arquivo (input).

  - Botões: Gerar 3D | Limpar.

- Tela de resultado / loading:

  - Status da geração 3D (“X de N processados”).

  - Botão Download ZIP com modelos 3D + imagens geradas (ativo quando todos terminarem).

Output esperado: - Imagens geradas pela OpenAI (PNG). - Modelos 3D gerados pela Tripo (formato a definir conforme implementação atual). - Arquivo ZIP único com todos os resultados.

Regras: - Cada personagem selecionado da Biblioteca A gera 1 output (sem variações múltiplas do mesmo). - Limite máximo: 20 personagens por geração. - Aprovação manual antes de enviar para a Tripo (filtro de qualidade + controle de custo de API).

O que o Fluxo 1 NÃO faz: - Não aplica os modelos 3D automaticamente nos produtos. - Não executa booleanas. - Não posiciona no Blender. - Não prepara para impressão. - Não substitui validação manual.

### 5.2. Fluxo 2 — SVG a partir de imagem

Objetivo: gerar SVGs estilizados em lote a partir de imagens da biblioteca, aplicando um estilo definido por prompt.

APIs envolvidas: - OpenAI GPT-Image-2 — estilização das imagens via prompt. - Conversor para SVG — placeholder no MVP (mock que retorna SVG de exemplo); será integrado posteriormente com solução do conhecido.

Jornada do usuário:

- Usuário acessa a Home (lado direito): preenche o campo de prompt (define o estilo do SVG) e clica no botão Biblioteca A para iniciar o Fluxo 2.

- Tela de seleção da Biblioteca A:

  - Grid com as imagens da Biblioteca A.

  - Seleção múltipla via clique (até 20 itens).

  - Contador “X de 20 selecionados”.

  - Botão Gerar (ativa só com prompt preenchido + ao menos 1 imagem selecionada).

- Tela de resultado / loading:

  - Loading durante a geração (“X de N gerados”).

  - Preview das imagens estilizadas + SVGs convertidos (placeholder visual).

  - Botão Download ZIP.

Output esperado: - SVGs gerados em lote. - Imagens preview (PNG estilizado). - Arquivo ZIP com todos os SVGs e previews.

Regras: - Sem upload do usuário: a entrada é apenas a seleção da biblioteca + prompt. - Cada imagem selecionada gera 1 SVG.

O que o Fluxo 2 NÃO faz: - Não aplica os SVGs automaticamente nos modelos. - Não valida espessura, encaixe ou printabilidade. - Não organiza arquivos no Blender.

### 5.3. Fluxo 3 — SVG textual estilizado

Objetivo: gerar SVGs de frases pré-definidas com estilo visual definido por uma imagem de referência do usuário.

APIs envolvidas: - OpenAI GPT-Image-2 — geração estilizada usando duas imagens (estrutura igual ao Fluxo 1). - Conversor para SVG — mesmo placeholder do Fluxo 2.

Jornada do usuário:

- Usuário acessa a Home (lado esquerdo): faz upload da imagem de referência de estilo e clica no botão Biblioteca B para iniciar o Fluxo 3. (O bloco extra do lado esquerdo pertence ao Fluxo 1 e é ignorado neste fluxo.)

- Tela de seleção da Biblioteca B:

  - Grid com as frases ilustradas da Biblioteca B.

  - Seleção múltipla via clique (até 20 itens).

  - Contador “X de 20 selecionados”.

  - O prompt usado neste fluxo é fixo no MVP (ainda a ser definido durante implementação) e roda no fundo, sem exposição direta para o usuário.

  - Botão Gerar (ativa só com upload na Home + ao menos 1 frase selecionada).

- Tela de resultado / loading:

  - Loading durante a geração (“X de N gerados”).

  - Preview dos textos gerados em estilo aplicado + SVGs convertidos.

  - Botão Download ZIP.

Output esperado: - SVG individual para cada frase selecionada. - Arquivo ZIP com todos os SVGs. - Preview visual.

Regras: - A imagem do usuário é só estilo, não substitui as frases (mesma lógica de “Image 1 = blueprint, Image 2 = appearance” do Fluxo 1, mas adaptada). - Cada frase selecionada gera 1 SVG.

O que o Fluxo 3 NÃO faz: - Não cria automaticamente o produto final. - Não posiciona no modelo. - Não ajusta curvas complexas. - Não valida printabilidade.

## 6. Escopo do MVP

### Incluído

- Tela inicial (Home) com escolha do tipo de asset.

- Os três fluxos: Personagem 3D, SVG por imagem, SVG textual.

- Upload de imagens (Fluxos 1 e 3).

- Seleção múltipla nas bibliotecas (todos os fluxos).

- Campo de prompt com prompt base e bloco extra editável (Fluxo 1).

- Geração via API OpenAI GPT-Image-2.

- Integração com API da Tripo (Fluxo 1).

- Geração em lote (todos os fluxos).

- Preview dos resultados.

- Download em ZIP.

- Botão “salvar este prompt” (versão simples, sem dashboard).

- Limite de 20 itens por geração.

### Excluído (fora do MVP)

- Login/autenticação.

- Histórico de gerações.

- Aplicação automática no Blender.

- Booleanas automáticas.

- Ajuste de malha.

- Validação de printabilidade.

- Integração com pipeline completo de qualidade.

- Dashboard analítico.

- Automação de ficha técnica.

- Automação de apresentação para dev.

- Edição avançada dos SVGs.

- Gerenciamento das bibliotecas pela interface (admin via edição direta de JSON/pasta).

- Persistência em banco de dados.

- Deploy em servidor.

## 7. Telas e arquitetura de informação

### 7.1. Tela 1 — Home (hub central)

A Home é o único ponto de entrada dos três fluxos. Layout em duas colunas verticais, divididas ao meio.

Header (comum): - Logo STLAI. - Título / subtítulo curto da ferramenta.

Coluna esquerda — entradas com upload (Fluxos 1 e 3): - Janela de preview da imagem (placeholder antes do upload). - Botão UPLOAD (drop zone + click para escolher arquivo). - Campo de texto “Instruções adicionais (opcional)” — bloco extra do Fluxo 1. Placeholder: “ex: pose com mãos levantadas, expressão de surpresa…”. Posicionado entre o botão UPLOAD e o botão Biblioteca A. - Botão Biblioteca A → dispara o Fluxo 1 — Personagem 3D (usa upload + bloco extra). - Botão Biblioteca B → dispara o Fluxo 3 — SVG textual (usa apenas o upload; ignora o bloco extra).

Coluna direita — entrada apenas por prompt (Fluxo 2): - Campo de texto PROMPT (textarea) para definir o estilo do SVG. - Botão Biblioteca A → dispara o Fluxo 2 — SVG por imagem.

Observação: o mesmo nome “Biblioteca A” aparece em ambas as colunas porque ambos os fluxos consomem a mesma biblioteca de imagens. O fluxo disparado depende de qual lado da Home o usuário acionar.

### 7.2. Tela 2 — Seleção da Biblioteca (compartilhada entre Fluxos 1, 2 e 3)

Mesmo padrão visual reutilizado para Biblioteca A e Biblioteca B.

- Header com indicação do fluxo ativo (ex.: “Fluxo 1 — Personagem 3D”).

- Grid com cards das imagens da biblioteca correspondente (miniatura + nome).

- Seleção múltipla via clique no card (estado visual de selecionado).

- Contador “X de 20 selecionados”.

- Botões: Voltar | Gerar imagens (Fluxo 1) / Gerar (Fluxos 2 e 3).

  - Só ativa quando os pré-requisitos da Home estão atendidos + ao menos 1 item selecionado.

### 7.3. Tela 3 — Preview das imagens geradas (Fluxo 1)

Usada apenas no Fluxo 1, entre a seleção da Biblioteca A e a configuração da Tripo.

- Mesmo padrão visual da Tela 2 (grid de cards com seleção por clique), porém exibindo as imagens geradas pela OpenAI em vez das imagens da biblioteca.

- 1 card por personagem selecionado na etapa anterior.

- Loading state durante a geração (“X de N gerados”).

- Cada card permite seleção múltipla por clique para definir quais imagens avançam para a Tripo.

- Botões: Voltar | Avançar para 3D (ativo se ao menos 1 imagem selecionada).

### 7.4. Tela 4 — Configuração 3D / Tripo (Fluxo 1)

Tela específica do Fluxo 1, após o preview.

- Lista compacta dos personagens / imagens selecionados na tela anterior.

- Parâmetros da Tripo:

  - Versão do Modelo — dropdown.

  - Mesh Resolution — toggle Standard / Ultra.

  - Polycount — slider com opção Auto.

  - Formato de saída — dropdown (padrão GLB).

  - Nome do arquivo — input de texto.

- Botões: Gerar 3D | Limpar.

### 7.5. Tela 5 — Resultado / Download (todos os fluxos)

Tela final compartilhada por todos os fluxos, com pequenas variações de conteúdo.

- Status da geração (“Processando X de N” → “Concluído”).

- Lista / preview dos arquivos gerados:

  - Fluxo 1: imagens geradas + modelos 3D.

  - Fluxo 2: imagens estilizadas + SVGs convertidos.

  - Fluxo 3: textos estilizados + SVGs convertidos.

- Botão Download ZIP (ativo quando o processamento termina).

- Botão Voltar para a Home.

## 8. Estrutura de dados

### 8.1. Bibliotecas (JSON local)

bibliotecaA.json (personagens — Fluxos 1 e 2):

[
  {
    "id": "drago_lava",
    "nome": "Dragão de Fogo",
    "categoria": "criatura_fantastica",
    "arquivo": "bibliotecaA/drago_lava.png",
    "descricao": "Dragão sentado com escamas pretas e veias incandescentes."
  },
  {
    "id": "husky",
    "nome": "Husky",
    "categoria": "animal_real",
    "arquivo": "bibliotecaA/husky.png",
    "descricao": "Husky marrom e branco sentado em fundo neutro."
  }
  // ... demais itens
]

bibliotecaB.json (frases ilustradas — Fluxo 3):

[
  {
    "id": "birthday_gift",
    "nome": "Birthday Gift",
    "categoria": "gift",
    "arquivo": "bibliotecaB/birthday_gift.png"
  },
  {
    "id": "your_pet",
    "nome": "Your Pet",
    "categoria": "your",
    "arquivo": "bibliotecaB/your_pet.png"
  }
  // ... demais itens
]

### 8.2. Prompts (arquivos)

- prompts/fluxo1_base.txt — prompt completo do Fluxo 1 (versão genérica). Ver Anexo A.

- prompts/fluxo2_default.txt — prompt sugerido para o Fluxo 2 (placeholder editável pelo usuário).

- prompts/fluxo3_base.txt — prompt do Fluxo 3 (placeholder, a definir durante implementação).

### 8.3. Prompts salvos pelo usuário (local, sem persistência server)

- localStorage ou arquivo JSON local com lista de prompts marcados como “favoritos” pelo usuário. Estrutura simples:

[
  {
    "fluxo": "fluxo1_extra",
    "texto": "pose com mãos levantadas em poder",
    "criado_em": "2026-04-30"
  }
]

Nota: como o MVP roda local sem login, prompts salvos ficam no navegador do usuário. Essa é uma limitação aceita do MVP de validação.

### 8.4. APIs e secrets

- config.js com OPENAI_API_KEY e TRIPO_API_KEY hardcoded.

- ⚠️ Não comitar em repositório público. Adicionar config.js ao .gitignore e disponibilizar config.example.js como template.

## 9. Bibliotecas curadas

### 9.1. Biblioteca A — Personagens (Fluxos 1 e 2)

Estado inicial: 7 imagens, expandível pelo administrador.

| ID | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| drago_lava | criatura_fantastica | Dragão sentado, escamas pretas e veias incandescentes |
| husky | animal_real | Husky marrom e branco sentado em fundo neutro |
| gato_malhado | animal_real | Gato malhado preto/cinza/branco sentado |
| mulher_asiatica_mechas_verdes | humano | Mulher de cabelo longo escuro com mechas verdes, camiseta STLFLIX |
| mulher_castanha_piercing | humano | Mulher castanha sorridente com piercing, camiseta STLFLIX |
| homem_careca_barba_ruiva | humano | Homem careca de barba ruiva, sorridente, camiseta STLFLIX |
| homem_cabelo_curto_barba | humano | Homem de cabelo curto e barba, leve sorriso, camiseta STLFLIX |

Decisão de branding: as quatro pessoas usam camiseta STLFLIX como assinatura intencional nos outputs. O prompt do Fluxo 1 preserva o outfit da Image 2, então essa camiseta aparece nos personagens 3D gerados.

Diretrizes para futuras adições: - Manter fundo neutro de estúdio (cinza/lavanda claro). - Iluminação frontal consistente. - Pose padrão: sentado de frente, busto/corpo centralizado. - Resolução mínima: 768x1280 ou similar.

### 9.2. Biblioteca B — Frases ilustradas (Fluxo 3)

Estado inicial: 11 imagens, com previsão de mais 13 a serem adicionadas (total de 24).

Série “GIFT” (6): - BIRTHDAY GIFT (bolo com velas) - HOLIDAY GIFT (calendário) - FESTIVAL GIFT (barraca de festival) - FREEBIE GIFT (caixa de presente) - FRIENDSHIP GIFT (fist bump) - CORPORATIVE GIFT (handshake com check)

Série “YOUR” (5): - YOUR QUOTE (aspas duplas) - YOUR PET (silhueta de gato) - YOUR PHOTO (câmera fotográfica) - YOUR LOGO (logo S da STLAI) - YOUR HERO (chapéu de mago)

Padrão visual obrigatório: - Silhueta preta sobre fundo branco. - Tipografia mista (fonte fina em cima, bold embaixo). - Ícone simples e geométrico acima do texto. - Composição centralizada vertical.

## 10. Critérios de sucesso

### Métrica principal (qualitativa para Demo Day)

Frase esperada do usuário após uso real: > “Eu consegui gerar as variações do drop de uma vez, com consistência, e só precisei revisar e aplicar manualmente depois.”

### Métrica quantitativa (estimativa, validação posterior)

- Reduzir o tempo de geração de assets por drop de 10–30h para 3–8h.

- Como o número 10–30h é estimativa, fica como ponto a medir após o primeiro uso real (cronômetro do designer).

### Validação no Demo Day

Demonstração com caso real em produção — um drop ativo da STLFLIX, não simulação.

## 11. Regras do produto

- A ferramenta não entrega o produto final, apenas os assets.

- A aplicação no produto continua manual.

- O usuário precisa conseguir controlar o estilo final (via prompt + bloco extra + escolha de biblioteca).

- O sistema prioriza geração em lote.

- O output é organizado para uso posterior (ZIPs nomeados de forma consistente).

- O MVP é simples o suficiente para ser construído rapidamente (HTML/CSS/JS local).

- As bibliotecas são curadas pelo administrador (Tiago), não gerenciadas pelos usuários finais via interface.

## 12. Riscos e mitigações

### Risco 1 — Qualidade inconsistente da IA

As gerações podem variar e exigir curadoria manual. Mitigação: prompt base robusto, bloco extra editável, regeneração rápida, biblioteca de prompts salvos.

### Risco 2 — Conversão SVG ruim

A conversão para SVG pode gerar arquivos sujos. Mitigação: começar com casos simples, preview antes do download, refinamento manual fora do MVP, integração futura com conversor profissional.

### Risco 3 — Tripo gerar modelos inadequados

Modelos 3D podem precisar de ajustes antes de uso real. Mitigação: tratar resultado como base, manter validação manual, permitir múltiplas seleções.

### Risco 4 — Escopo crescer demais

A ferramenta pode tentar virar pipeline completo. Mitigação: limitar o MVP à geração de assets. Não automatizar Blender, aplicação ou qualidade.

### Risco 5 — Custo de API descontrolado

20 variações × N usuários × N drops escala custo da OpenAI/Tripo. Mitigação: limite de 20 itens por geração, monitorar gasto da API key, considerar cap mensal.

### Risco 6 — Tempo de geração travando UX

Geração síncrona com 20 imagens via OpenAI + envio em série pra Tripo pode demorar minutos. Mitigação: loading state com progresso (“X de 20 gerados”), permitir cancelar, considerar geração paralela onde possível.

### Risco 7 — GPT-Image-2 não suportar capacidade esperada

Se o modelo não suportar imagem-de-referência + imagem-a-customizar simultaneamente com a fidelidade necessária, o fluxo precisa ser repensado. Mitigação: validar modelo na primeira semana de desenvolvimento, ter plano B (gpt-image-1 ou outro modelo).

### Risco 8 — Pose mal extraída pela IA da Imagem 1

Como o prompt base agora é genérico (sem instruções textuais de pose), a fidelidade depende 100% do GPT-Image-2 conseguir ler pose da imagem. Mitigação: bloco extra existe como válvula de escape — usuário adiciona descrição textual de pose quando necessário. Validar isso na Semana 1.

## 13. Stack técnica (MVP de validação)

### Frontend

- HTML + CSS + JavaScript vanilla (sem framework).

- Estrutura de arquivos:

- /
├── index.html
├── fluxo1.html
├── fluxo2.html
├── fluxo3.html
├── css/
│   └── style.css
├── js/
│   ├── config.js (com API keys, em .gitignore)
│   ├── prompts.js (prompt base do Fluxo 1)
│   ├── api.js (chamadas OpenAI + Tripo)
│   └── ui.js (renderização de telas)
├── bibliotecaA/
│   ├── bibliotecaA.json
│   └── *.png
├── bibliotecaB/
│   ├── bibliotecaB.json
│   └── *.png
└── README.md

### APIs

- OpenAI GPT-Image-2 — geração de imagens com input multi-imagem.

- Tripo — geração de modelos 3D (reaproveitar código do MVP existente).

- Conversor SVG — placeholder/mock no MVP, integração futura.

### Bibliotecas externas (via CDN)

- JSZip — empacotamento dos outputs.

- (opcional) react-dropzone equivalente em vanilla, ou drag-and-drop nativo.

### Como rodar

- Abrir index.html direto no navegador, ou rodar npx serve na pasta raiz.

- Sem necessidade de backend, banco ou deploy.

### API keys

- Hardcoded em js/config.js (uso interno na máquina do usuário).

- config.js no .gitignore para evitar exposição em repositório público.

- Cada usuário do time configura sua própria chave localmente (ou compartilha de forma controlada).

### Storage

- Outputs não persistem — são gerados, baixados em ZIP e descartados.

- Bibliotecas ficam em pasta local do projeto.

- Prompts salvos pelo usuário usam localStorage do navegador.

## 14. Plano de validação (Semana 1)

Antes de construir os 3 fluxos completos, validar premissas críticas:

- Validar GPT-Image-2 multi-imagem: testar 3-5 chamadas reais com prompt base + duas imagens. Confirmar que o modelo respeita a separação “Image 1 = estrutura, Image 2 = aparência”.

- Validar fidelidade de pose: testar com 3-5 poses diferentes na Imagem 1. Se a pose não for respeitada, o “bloco extra” vira obrigatório (não opcional).

- Validar Tripo: confirmar formato de input e output, latência da geração 3D, estabilidade da API com chamadas em série.

- Validar conversor SVG (placeholder): definir interface mínima do mock para que o desenvolvimento avance sem bloqueios.

- Cronômetro real: um designer faz 1 drop completo no fluxo manual e mede tempo. Depois faz outro drop usando o MVP em construção. Compara.

## 15. Próximos passos (vibe coding)

### Antes de abrir o Cursor / Claude Code

- Ler este PRD completo.

- Ler o Anexo A (prompt do Fluxo 1) e o Anexo B (design brief).

- Confirmar que as duas pastas de biblioteca (bibliotecaA/ e bibliotecaB/) estão populadas com as 7 e 11 imagens respectivamente.

- Criar js/config.js com OPENAI_API_KEY e TRIPO_API_KEY (não comitar).

### Primeiro prompt para a IA programadora

Sugestão de mensagem inicial para Cursor / Claude Code:

“Vamos construir o STLAI Asset Generator, um MVP em HTML/CSS/JS vanilla. Anexei o PRD completo, o prompt base do Fluxo 1 e a design brief. Comece pela Tela 1 (Home) com os três cards. Use a paleta da design brief. Não use frameworks. Não inclua backend — todas as chamadas de API são feitas direto do browser via fetch, com as API keys lidas de config.js.”

### Ordem de construção sugerida

- Setup: estrutura de pastas, index.html, config.js, CSS base com paleta.

- Tela 1 — Home: três cards, navegação para os fluxos.

- Fluxo 1 — Tela de configuração: upload + biblioteca + prompt + bloco extra.

- Fluxo 1 — Integração OpenAI: chamada real com 1 personagem para validar.

- Fluxo 1 — Tela de preview: grid + seleção + ZIP.

- Fluxo 1 — Tela de configuração 3D + Tripo: integração + ZIP final.

- Fluxo 2 e Fluxo 3: replicar padrão do Fluxo 1 com as adaptações necessárias.

- Polish visual: aplicar design brief com mais rigor, ajustar espaçamentos.

## Anexo A — Prompt base do Fluxo 1 (versão genérica)

Este prompt é a versão final, com todas as referências a pose/postura removidas. A definição de pose vem 100% da Imagem 1 (upload do usuário). O bloco extra do usuário deve ser inserido como seção USER ADDITIONAL INSTRUCTIONS logo antes de ABSOLUTE DO NOTs.

A linha sobre proporções foi atualizada para "do not drift toward proportions different from Image 1" (substituindo a referência específica a bobblehead/chibi).

MULTI-IMAGE INSTRUCTION — STRICT ROLE SEPARATION
You will use TWO input images with completely different functions.

IMAGE 1 = POSE / PROPORTION / COMPOSITION / CAMERA BLUEPRINT ONLY
Use Image 1 ONLY as a non-visual technical blueprint for:
– pose
– posture
– full body rig
– body proportions
– head-to-body ratio
– head size
– head direction
– head rotation
– head tilt
– leg length
– hand size
– hand placement
– foot placement
– support points
– contact points with the base when applicable
– center of gravity
– torso angle
– chest orientation
– shoulder posture
– neck placement
– overall body language
– silhouette balance
– camera position
– camera angle
– framing
– composition
– base size relative to the character
– empty margin around the subject and base

[... CONTEÚDO COMPLETO DO PROMPT FORNECIDO PELO TIAGO, COM ESTAS DUAS ALTERAÇÕES:]

[1] EM "HARD RULES", SUBSTITUIR:
"– do not drift toward bobble-head or chibi proportions"
POR:
"– do not drift toward proportions different from Image 1"

[2] INSERIR ANTES DE "ABSOLUTE DO NOTs":

USER ADDITIONAL INSTRUCTIONS
{bloco_extra_do_usuario}

Nota para implementação: o prompt completo (com a alteração [1] aplicada e o placeholder [2] inserido) deve ser salvo em js/prompts.js como constante PROMPT_FLUXO1_BASE. O bloco extra do usuário substitui {bloco_extra_do_usuario} em runtime.

## Anexo B — Design Brief

### Identidade

- Nome da ferramenta: STLAI Asset Generator

- Subbrand: STLAI (operação de IA da STLFLIX)

### Paleta de cores (baseada na identidade STLAI)

- Background primário: lavanda clara (#C8B8E8 aproximado).

- Background secundário / cards: branco (#FFFFFF).

- Texto primário: cinza-escuro (#2A2A35) ou branco quando sobre fundo escuro.

- Acentos do logo (gradiente): azul (#5468FF) → magenta (#C770A8).

- Acentos vivos (vindos dos personagens 3D STLAI): amarelo (#F4C842), coral (#F58A6E), cyan (#4BB8E8), verde-limão (#C8DD3E). Usar com moderação, apenas em hover, status, ou destaques.

### Tipografia

- Fonte primária: Inter, Geist, ou similar sans-serif moderna.

- Hierarquia:

  - H1 (título de tela): 32px, semi-bold.

  - H2 (subtítulo): 20px, semi-bold.

  - Body: 14-16px, regular.

  - Small / labels: 12px, medium.

### Tom geral

- Profissional-clean com personalidade da marca.

- Layout limpo e produtivo (referência mental: Linear, Vercel dashboard).

- Densidade média — nem apertado, nem espalhado demais.

- Foco em clareza e legibilidade.

- A paleta da STLAI (lavanda + branco + gradiente do logo) presente, mas sem dominar — é uma ferramenta de trabalho, não uma landing page.

### Componentes visuais sugeridos

- Cards com bordas arredondadas suaves (border-radius: 12-16px), sombra leve.

- Botões primários: gradiente azul→magenta do logo (efeito sutil), texto branco.

- Botões secundários: fundo branco, borda fina, texto escuro.

- Drop zones: bordas tracejadas, hover em lavanda, ícone central.

- Inputs: fundo branco, borda fina cinza-clara, foco em azul do logo.

- Loading states: barra de progresso ou spinner em gradiente do logo.

### O que evitar

- Excesso de cor (a marca tem cores vivas, mas a ferramenta interna não precisa estampar tudo).

- Densidade excessiva (apertar muitos elementos na mesma tela).

- Estilo “infantil saturado” — apesar da personalidade lúdica da marca, a ferramenta é de trabalho.

- Dark mode no MVP — manter light mode com lavanda/branco para consistência com a identidade STLAI.

## Itens em aberto / a confirmar durante implementação

- Modelo OpenAI exato: confirmar nome do endpoint para “GPT-Image-2” na documentação atual da OpenAI no início do desenvolvimento.

- Conversor SVG: substituir o placeholder pela solução do conhecido em momento posterior.

- Parâmetros da Tripo: refinar a Tela 2C (configuração 3D) com base no MVP existente que o time já usa.

- Prompt do Fluxo 3: definir versão específica para combinar imagem de estilo (upload) + frase ilustrada (Biblioteca B), seguindo a mesma lógica de duas imagens do Fluxo 1 (Image 1 = blueprint da composição da frase, Image 2 = estilo visual). Esse prompt roda no fundo, sem campo de texto exposto na Home.

- Biblioteca B — expansão: adicionar as 13 imagens restantes (total de 24) ao longo do desenvolvimento.

Versão: 1.1 Data: 30/04/2026 Próximo marco: Demo Day em 08/05/2026.

Changelog - 1.1 (30/04/2026): seção 5 (jornadas dos 3 fluxos) e seção 7 (telas) reescritas para refletir a Home final em 2 colunas. Bloco extra do Fluxo 1 reposicionado entre o botão UPLOAD e o botão Biblioteca A. Tela de preview do Fluxo 1 confirmada e padronizada com a mesma UI da Biblioteca. Tela de configuração da Tripo detalhada com os campos de referência (Versão do Modelo, Mesh Resolution, Polycount, Formato, Nome do arquivo, Gerar 3D / Limpar). - 1.0 (30/04/2026): versão inicial após confirmação seção a seção do contexto do PRD.